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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ


Днес, ...................... г., в гр. Варна, между: 
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, тел. 052 302875/6, факс: 052 302874, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103562052, представлявано от проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. - Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и 
[Наименование на изпълнителя],  със седалище и адрес на управление:  ........................................[седалище иадрес на управление на изпълнителя], ........................................[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая], представляван/а/о от ............................................................... [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

[bookmark: _Hlk12541178]на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № ............../............ г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641“, се сключи този договор („Договора/Договорът“) при следните условия:

І. Предмет на договора

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в съответствие с Техническата спецификация, Предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график, Ценово предложение, Количествено-стойностна сметка (КСС), приложения към договора и при спазване изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове да изпълни обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641“.
 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила всички необходими строително-монтажни работи (СМР), предмет на договора и подробно описани по вид, количество, цени и етапи на изпълнение в приложенията, представляващи неразделна част от договора.

II. Цена

Чл. 2 (1) Общата стойност за изпълнение на поръчката е ............................. (............................) лева без ДДС, съответно ................................. (............................) лева с ДДС, формирана като сума от предлагана цена по КСС, съдържащо се в Ценовото предложение и начислени 18 % разходи за допълнителни дейности. 
(2) Посочените в КСС единични цени са окончателни и не подлежат на увеличение за срока на действие на договора, като заплащането се извършва за реално извършени и приети дейности.
         (3) Предложените единични цени и обща стойност по ал. 1 включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за подготовка на строителна площадка, труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строително-монтажните работи и в нормативно определеният гаранционен срок.
(4) В случай, че възникне необходимост от извършване на допълнителни строително–монтажни работи, това се констатира съвместно от представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Консултанта (строителния надзор) по чл. 166 от ЗУТ и осъществяващите авторски надзор и се документират в протокол. Същите се извършват след изрично писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Увеличеният обем на заложените дейности се остойностява на база посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Количествено-стойностната сметка, единични цени за този вид дейност.
(6) Допълнителните дейности, представляващи нов вид работа, се остойностяват на база:
1. разходни норми, съгласно УСН, ТСН, СЕК или при липса на такива – по доказани фирмени цени; 
2. ценовите показатели, включени в ценовата оферта на изпълнителя, а именно:
-часова ставка  						........... лв./ч.ч.; 
-допълнителни разходи върху труда  			........... %;
-допълнителни разходи върху механизацията  		........... %; 
-доставно-складови разходи върху материалите 	  	........... % 
-печалба  					            	........... %; 
3. фактури за закупени материали. 
(7) В случаите, в които остойностяването се извършва по реда на ал. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализи на ценообразуването, които следва да бъдат одобрени от представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Посочените елементи на ценообразуване по ал. 6 не могат да се увеличават за срока на изпълнение на договора. 
(8) За целите на настоящия договор понятието „допълнителни дейности” има следното значение: “дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката и представляват увеличение на предвидените в КСС количества (обем) за даден вид работа или са нов вид дейности, невключени в КСС. 
(9) За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в подписан по реда на настоящия договор протокол за извършени СМР.
III. Условия, начин и срокове на плащане

Чл. 3 (1) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: 			..................................
Банков код: 		..................................
Банкова сметка: 	..................................
(2) При промяна в банковата сметка, по която ще се извършва плащането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми писмено и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данните на новата сметка не по-късно от 3 (три) работни дни от настъпване на промяната. Всяко плащане по предходната сметка, извършено преди да бъде уведомен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната, се счита за действително.
Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в чл. 2 възнаграждение както следва:
1. авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от посочената в чл. 2, ал. 1 стойност с ДДС, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на протокол за предаване на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в пълния размер на авансовото плащане или сумата от ………………… (……………………) лева, в една от формите, посочени в чл. 36  от договора. Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане се освобождава в срок до 3 (три) работни дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен при извършване на СМР на стойност не по-малка от стойността на предоставения аванс, удостоверено с подписан протокол от представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия строителен надзор.  
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в чл. 2 възнаграждение на етапи при реализирани СМР на стойност не по- малка от 100 000,00 (сто хиляди) лв. без ДДС, а ако е искан и платен аванс - само след усвояването му, срещу представени:
2.1. протокол/и за приемане на извършени СМР, доказващи количеството на действително извършени СМР, съставени в процеса на изпълнение на договора, придружени с подробни Количествено-стойностни сметки за отчитаните дейности и при необходимост от екзекутивни чертежи - инсталации, схеми и др., и подписани от представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Консултанта, упражняващ строителен надзор;
2.2. оригинална фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на протокола/ите по т.2.1.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва доплащане до 95 % от дължимото възнаграждение след приключване на СМР за обекта, за възложените и извършени дейности по доказани действителни количества и по договорените единични цени, платимо до 60 (шестдесет) календарни дни от представяне на следните документи:
3.1. подписан от страна на представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършващите строителен надзор и авторски надзор протокол за приемане на извършени СМР (Констативен акт приложение № 15 съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), протокол по чл. 31 от настоящия договор, както и други документи, изискуеми, съгласно действащата нормативна уредба;
3.2. оригинална фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на протоколите по т. 3.1. 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане до 100 % от дължимото възнаграждение за възложените и извършени дейности по доказани действителни количества и по определените единични цени, въз основа на издадена фактура в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след въвеждането на обекта в експлоатация. Сумата от авансовото, междинните и окончателното плащания не може да надвишава цената за изпълнение на договора.
(2) Междинните плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) календарни дни от представяне на необходимите документи, като общата сума от авансовото плащане и междинните плащания по ал. 1 т. 2 не може да надвишава 80% (осемдесет процента) от стойността на Договора. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само за действително възложените от него и извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, доколкото последните са изпълнени в съответствие с установените изисквания за пълнота, качество и безопасност. Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на протокол/и по чл. 31 от настоящия договор. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на отчетени количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията. 

IV. Срокове и място за изпълнение. Гаранционни срокове

[bookmark: _Hlk12466291][bookmark: _Hlk12466579]Чл. 5 (1)  Договорът влиза в сила, считано от  датата на подписването му.
(2) Срокът за изпълнение на предмета на договора (СМР) е ............ (............) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол за предаване на обекта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  (Обр. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Заложените в Техническата спецификация дейности и сроковете за изпълнението им са отразени в представеното в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Предложение за изпълнение на поръчката, включващо линеен график, което е неразделна част от настоящия договор.
(3) В срока по ал. 2 се включва и изпълнението на допълнителните дейности, в случай, че такива възникнат и изпълнението им бъде възложено от ВЪЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с протокол.
(4) Срокът по предходната алинея може да бъде удължен, когато:
1. Възникнат обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на договорените дейности и които представляват „непредвидени обстоятелства”  по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП;
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал временно спиране на СМР, поради липса на осигурено финансиране или по други основателни причини, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) За дата на завършване се счита датата на подписване от страна на представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (определен/и със заповед), представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършващите строителен надзор и авторски надзор на акт обр.15 (без забележки) по Наредба № 3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и протокол по чл.31 от договора (без забележки). 
(6) Мястото на изпълнение на Договора е Клиника по неврохирургия, находяща се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с идентификатор 10135.255.2641.
Чл. 6 (1) Гаранционният срок на завършените СМР е съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които няма нормативно определени гаранционни срокове, се определя гаранция от 2 (две) години, считано от датата на протокола по чл. 31 от договора за приемане на извършените СМР от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строително-монтажни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорно нарушение. 
(4) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с двустранен протокол, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който се посочват и сроковете за отстраняването им. 
(5) Явните дефекти и недостатъци се констатират при предаването, съответно приемането изпълнението на обекта. Скритите дефекти и недостатъци, проявили се в рамките на гаранционния срок, се констатират с протокол, съставен в седемдневен срок от уведомяването за възникването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати свой представител в посочения в уведомлението срок, представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя самостоятелно констативен протокол за дефектите и недостатъците, като констатациите в протокола са задължителни и обвързващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта и да му предостави необходимите и налични документи и данни, които се намират при него и са необходими за изпълнение на СМР;
2. да осигури достъп за ползване на ел. енергия и вода за строително-монтажните работи;
3. да осигури консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството;
4. да осигури при необходимост проектант на строежа за осъществяване на авторски надзор;
5. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение за качествено и в срок извършените от последния работи, в изпълнение на настоящия договор.
Чл. 8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да поиска отстраняването на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при обосновани случаи на незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната дисциплина, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да ги замени  с други;
2. чрез определеното от него с настоящия договор лице, да извършва проверки във всеки един момент относно качеството и количеството на изпълняваните работи, спазването на сроковете за изпълнение, включително и заложените в линейния график, както и на технологичните правила и на правилата за техническа безопасност;
3. чрез лицето, определено в настоящия договор, да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, да спира извършването на отделни видове работи или цялостното изпълнение на СМР, когато установи влагането на нестандартни материали и/или некачествено изпълнение и да иска поправката им и влагането на стандартни материали за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
[bookmark: to_paragraph_id25356858][bookmark: to_paragraph_id36116107]4. чрез лицето, определено в настоящия договор, да изиска и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати, данни за техническите параметри, удостоверения за произход, декларации за съответствие и др., които доказват качествата на влаганите в обекта строителни продукти по реда на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от 1.03.2015 г., изм. и доп., бр. 18 от 8.03.2016 г., в сила от 8.03.2016 г., бр. 95 от 28.11.2017 г.).
5. чрез лицето, определено в настоящия договор, да изисква писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;
6. чрез лицето, определено в настоящия договор, да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;
7. при констатиране на некачествено изпълнени работи, чрез лицето, определеното в настоящия договор, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като определи подходящ срок;
8. чрез лицето, определено в настоящия договор, да изисква всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).
Чл. 9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез лицето, определено в настоящия договор, има право да дава мотивирани писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в Линейния график, както и да ги спре за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото им изпълнение. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез лицето, определено в настоящия договор,  има право да спре строителните дейности във връзка със задължение по действащото законодателство или поради неблагоприятни метеорологични условия, отнасящи се за района на изпълнение на предмета на договора. 
(3) През периода на „спиране”, удостоверено с писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не тече срока за изпълнение на договора. 
Чл. 10 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез лицето, определено в настоящия договор,  има право да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ временно преустановяване работата по дейностите, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на Линейния график. 
(2) Спирането на дейностите, по силата на предходната алинея, не води до спиране на срока за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването му. 
(3) Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез лицето, определено в настоящия договор, предприема действия за преодоляване на изоставането в следния ред: 
1. предупреждава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изисква от него да се поправи и да ускори работата; 
2. ако след като го предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продължава да е в забава от междинните срокове по Графика за неизпълнение и има сериозни основания, че няма да спази срока на приключване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да представи доклад, описващ мерките, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага да възприеме, за да ускори напредъка и да завърши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за изпълнение на СМР или до датата на подписване на протокола по чл.31.
(4) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не одобри предложените мерки, може да даде друго нареждане, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да възприеме тези нареждания. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на мерките по ал. 3 и ал. 4 за ускоряване на СМР. 
(6) Ако реализацията на мерките по ал. 3 и ал. 4 е причина ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да понася вреди и/или допълнителни разходи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за тези разходи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на договорените СМР, в резултат на които са причинени:
1. Смърт, увреждане и/или друго засягане здравето на физически лица;
2. Материални вреди, накърняване и/или увреждане на имущество на трети лица. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който да контролира във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадий на изпълнение, спазване на линейния график/работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той приема и подписва всички документи по изпълнението на дейностите, предмет на договора. 
VI. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получава необходимите документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на СМР;
2. да получи достъп до обекта за извършване на СМР;
3. да получи заплащане на изпълнените и приети по реда на настоящия договор работи.
Чл. 13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява необходимата механизация, транспортни средства и оборудване, което му е необходимо за точното изпълнение на Договора. 
(2) При изпълнение на СМР и на другите Дейности по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разполага и използва механизация, транспортни средства и оборудване. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност необходимото оборудване, механизация, транспортни средства.
Чл. 14 (1) За изпълнението на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с екип от инженерно-технически персонал за осигуряване техническото ръководство при изпълнение на договора. Екипът е посочен в приложеният към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на  ръководни служители/експерти, които ще бъдат ангажирани с организацията и изпълнението на строително-монтажните работи, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.
(2) Ръководителят на строително-монтажните дейности, ще организира извършването на работите във връзка с изпълнението им от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ще бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор. 
(3) Замяната на член от екипа от инженерно-технически персонал е допустима в случай на непредвидени обстоятелства, след предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява постоянно и непрекъснато присъствие на обекта на Екипа от инженерно-технически персонал за осигуряване техническото ръководство при изпълнение на договора, включително и при сменен режим на работа, извънреден труд и др. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани от изпълнение на дейности по договора ръководен служител или работник, който се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне обекта в 3-дневен срок от получаване на искането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е дейност по договора. 
(6) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководен служител или работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) При изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да пази имуществото на Възложителя с грижата на добър търговец. Всички елементи на интериора (мебели – вградени и преместваеми, врати, прозорци, осветителни тела, ключове и контакти, отоплителни тела, вентилационни решетки и др.), в случай, че не се изнасят извън зоната на СМР или не са предмет на същите – следва да бъдат защитени по подходящ начин. При евентуално нанесени вреди на лица или имущество, при или по повод изпълнението на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност и възстановява вредата за своя сметка незабавно.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска промяна в състава на обединението (когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение) за времето на действие на този договор, в противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора и да търси обезщетение за вреди.
Чл. 15 (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема Подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване разпоредбата на чл. 66 от ЗОП. 
(2) Процентното участие на Подизпълнителите трябва да бъде същото, както това посочено в офертата, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва частична или цялостна промяна на посочените в офертата Подизпълнители, изключение се допуска при спазване изискванията на чл. 66 от ЗОП. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия. 
Чл. 16 (1) В срок до 5 (пет) работни дни от сключването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  сключва договор/ договори за подизпълнение с подизпълнителите посочени в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор.
(2) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
Чл. 17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Протокол образец А (Приложение № 4)  с количествата на отделните видове работи за изпълнение на предмета на договора - възложени по договор дейности, действително извършени дейности, отпадащи дейности и Протокол образец Б (Приложение № 5) с допълнителни дейности, представляващи увеличение на предвидените в КСС количества (обем) за даден вид работа или нов вид дейности, невключени в КСС. Изготвените по образец А и образец Б протоколи се подписват от лицата, представляващи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършващия строителен надзор, а при окончателното приемане на СМР – и  извършващия авторски надзор, и представляват протокол/и по чл. 31 от договора за предаване и приемане на действително извършените СМР. 
Чл. 18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта по време на изпълнение на договора. 
Чл. 19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че по което и да е време той ще разполага с компетентно отговорно лице на обекта, така че каквито и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с СМР по този Договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 20 При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда; 
2. осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договорените СМР през целия период на изпълнението им; 
3. извършва и приключва СМР, като гарантира, че неговите представители, служители или Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на СМР и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност;
5. организира и изпълнява всички появили се по време на СМР въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни; 
6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности; 
7. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи; 
8. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред; 
9. влага в СМР строителни продукти и оборудване само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ притежават съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите; 
10. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им при изключително неблагоприятни климатични условия; 
11. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на СМР. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на СМР не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от тази отговорност; 
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави възможност и осигурява достъп за извършване на проверки на място. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване; 
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащи се в докладите от проверки на място; 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява незабавно за своя сметка всички причинени от него щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съставя и подписва актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (когато е приложимо). 
Чл. 21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители, и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 22 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички дейности по изпълнението на СМР.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на СМР, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато трудовата злополука е причинена от форсмажорно обстоятелство при или по повод изпълнението на дейностите по договора. 
Чл. 23 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва СМР по начин, че да не се създават пречки за достъпа до или за ползването на имота, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било работи по СМР до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове. 
Чл. 24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за: 
1. открити при изпълнение на СМР подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване; 
2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди. 
Чл. 25 (1) При изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа обекта и частите от него чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до регламентирани терени за приемане или временно депониране на строителни отпадъци и изкопани земни маси. 
(2) След завършване на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява от обекта всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като го оставя във вид, удовлетворяващ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява приложимите законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда. 
Чл. 26 (1) Строителните продукти и оборудване, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е закупил за извършване на СМР и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е заплатил, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Рискът от повреждането или унищожаването на строителните продукти и оборудване по ал. 1 се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 27 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури регулярност на доставките на Строителните продукти и оборудване, необходими за изпълнението на СМР, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на линейния график. 
Чл. 28 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва и влага в СМР строителни продукти и оборудване, по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно подадената от него оферта, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с всички приложими законови разпоредби; 
(2) Строителните продукти и оборудване трябва да са нови и не трябва да са били използвани преди доставката, освен за провеждане на изпитания, които са част от експедиционната политика на доставчика. 
(3) Строителните продукти и оборудване, независимо дали са произведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество. 
Чл. 29 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск строителните продукти, които ще вложи в обекта. Промяната може да се извършва само в случай, че строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или предвидени в техническата спецификация и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и, че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените строителни продукти и за които писмено уведоми предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) В случаите по ал. 1 промяната се извършва само след писмено одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) Всички разходи, свързани с промяната на строителните продукти и оборудване, са за сметка изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то отговорността за това ще бъде изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 30 След приключване изпълнението на СМР и всички други свои задължения по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си да предаде обекта.
Чл. 31 След завършване на СМР и провеждане на успешни изпитвания и проверки се съставя протокол – образец А и/или образец Б по чл. 17 от договора, за предаване и приемане на действително извършените СМР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като протокол образец А се съставя и при авансовото и междинните отчитания.
Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в гаранционните срокове да отстранява всички проявени дефекти в изпълнените СМР на обекта в съответствие с договора. 
Чл. 33 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на негови задължения по договора, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в разумен срок определен от страните.
Чл. 34 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките на гаранционните срокове.

VІІ. Гаранция за изпълнение. Гаранция за авансово плащане

Чл. 35 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с представена към момента на сключване на настоящия договор гаранция за изпълнение в размер на ...................... лв. (.........................), представляваща 5% (пет процента) от посочената в чл. 2, ал. 1 стойност на договора без ДДС.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от цената на Договора по чл. 2, ал.1 с включен ДДС или сумата от ……………………. (…………………………………..) лева.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора към датата на сключването му, а за гарантиране на авансовото плащане – преди предоставянето на аванса.
Чл. 36 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от следните: парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; банкова гаранция; или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД 
Банка ДСК - Варна
IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55
BIC: STSABGSF
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му и/или от гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни и срокът за усвояване на авансовото плащане плюс 15 (петнадесет) календарни дни - за гаранцията обезпечаваща авансовото плащане, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(4) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.
(5) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност – срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни, съответно, застраховката, която обезпечава авансовото плащане е със срок до усвояване на авансовото плащане плюс 15 (петнадесет) календарни дни, като при необходимост срокът на валидност на застраховката се удължава или се издава нова. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на договора, съответно при неусвояване или невръщане на авансовото плащане, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Застраховката следва да съдържа задължение на застрахователя за безусловно плащане при първо писмено искане третото ползващо се лице. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 37 (1) При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията по договора гаранцията за изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора или прекратяване на действието му, след уреждането на всички финансови претенции между страните.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията обезпечаваща авансовото плащане в срок до 3 (три) работни дни след усвояване или връщане на аванса, като авансът се счита за усвоен след подписване на протокол от представители на двете страни по договора и извършващия строителен надзор, удостоверяващ извършването на СМР на стойност не по-малка от стойността на предоставения аванс.
(3) Гаранциите не се освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.
(4) Обслужването на гаранциите, таксите и други плащания по тях, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковите гаранции за изпълнение на целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) В случай на представена гаранция под формата на парична сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора, след уреждане на всички финансови претенции между страните. Освобождаването се извършва чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
[bookmark: _Hlk12544589](6) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата се издава с валидност към датата на сключване на договора за срок от срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни с възможност за удължаване до цялостно изпълнение на задълженията по договора. Новият документ се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от 10 (десет) календарни дни преди изтичане валидността на предходната банкова гаранция. Освобождаването на банковата гаранция за изпълнение става автоматично, с изтичане на срока й за валидност. 
(7) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на застраховка, същата се издава с валидност към датата на сключване на договора за срок от срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни с възможност за удължаване до цялостно изпълнение на задълженията по договора. Новият документ се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от 10 (десет) календарни дни преди изтичане валидността на предходната застраховка. Освобождаването на застраховката за изпълнение става автоматично, с изтичане на срока й за валидност. 
Чл. 38 В случай че банката, издала гаранциите, съответно застрахователят, издал застраховката за изпълнение, бива обявен/а в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й/му се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 (три) дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от искането съответната заместваща гаранция/застраховка от друга банкова, съответно застрахователна институция.
Чл. 39 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранциите, независимо от формата, под която са предоставени. 
Чл. 40 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение и/или обезпечаваща авансовото плащане при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответно при възникване на задължения за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансовото плащане – сумата в размер на авансовото плащане, при условие, че същото не е усвоено или върнато на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) В случаите на усвояване на суми от гаранциите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на усвояването, да възстанови размера на съответната гаранция. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, след като даде достатъчен срок за изпълнение на задължението за възстановяване, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни.
(4) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
(5) В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди по общия ред.

VIIІ. Форсмажорни обстоятелства

Чл. 41 (1) При възникването на форсмажорно обстоятелство („непреодолима сила” по смисъла на чл. 306 от Търговския закон) изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на форсмажорното обстоятелство. 
(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното обстоятелство. 
(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност. 
(4) Настъпването на форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието. 
(5) Страна, която е засегната от форсмажорно обстоятелство, е длъжна в петдневен срок от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за форсмажорното обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за: 
а) очакваното въздействие на форсмажорното обстоятелство върху изпълнението на СМР и/или върху възможността за приключване до датата на приключване; 
б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство; 
в) предполагаемият период на действие и преустановяване на форсмажорното обстоятелство; 
г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този договор. 
(6) В случай, че страната, засегната от форсмажорното обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на договорените срокове за окончателно завършване на дейностите по този договор. 
(7) Удостоверяването на възникнало форсмажорно обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от съответните компетентни органи. 
Чл. 42 (1) От датата на настъпване на форсмажорното обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието му и да продължат да изпълняват задълженията си по този договор. 
(2) Доколкото форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица. 

IХ. Прекратяване на договора

Чл. 43 (1) Действието на този договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
3. при неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със 7-дневно  предизвестие от изправната към неизправната страна;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
5.  когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 10-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетения, пропуснати ползи и неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. В този случай действието на прекратяването настъпва след заплащане на СМР, извършени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на получаване на предизвестието и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. При системно неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно” по смисъла на този договор се разбира три и повече пъти на констатирано от страна на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на частично, лошо или забавено изпълнение на дейност, заложена в линейния график; или
2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия договор; 
3. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 
(3) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство. 
       Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява, като неустойка, цялата гаранция за изпълнение на договора.

IX. Отговорност при неизпълнение. Отговорност за вреди. Застраховки

[bookmark: _Hlk12461902]   Чл. 45 (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма подписан протокол за приемане и предаване на СМР, както и когато изостава от сроковете по линейния график и забавата не се дължи на действия или актове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или форсмажорно обстоятелство, или действия (актове) на трети страни, различни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,10% (нула цяло и една десета процента) от цената за изпълнение на Договора, за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет процента). 
   (2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% (нула цяло и пет стотни процента) от цената за изпълнение на договора на ден за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет процента). 
   (3) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,10 % (нула цяло и една десета процента) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,05 % (нула цяло и пет стотни процента) от цената за изпълнение на договора, но не повече от 30% (тридесет процента). 
    Чл. 46 При лошо или частично изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно. 
    Чл. 47 Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
   Чл. 48 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреда или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор. 
    (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този договор. 
    Чл. 49 (1) Застраховката „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал.1 или чл.171а от ЗУТ трябва да се поддържа до изтичането на срока на договора за изпълнение на СМР.
    (2) Застраховката, следва да бъде направена при застраховател, който е местно лице или е установен в държава член на ЕС, в страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария. 
   (3) Разходите по обслужване на застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
   (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие. 
   (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимата застраховка, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаването на направеното искане. 
    (6) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по този раздел, той има право да спре плащанията на цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение. 

X. Подизпълнители

(Разделът се прилага само ако изпълнителят е декларирал в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и)
Чл.  50 (1) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 
	1. сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълнява, и за него не са налице предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ основания за отстраняване от поръчката; 
	2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, предмет на договора на лица, които не са ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ; 
	3. заменя посочен в офертата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, освен в случаите на чл. 66, ал. 14 от ЗОП. 
	4. превъзлага една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.  
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.
(4) При замяна или включване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.
(5) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 
(7) В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение и/или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.
(8) При сключването на договор с подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
(9) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности съгласно настоящия договор, той може незабавно да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези дейности.
Чл. 51 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.
(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на подизпълнителя, освен при отказ по ал. 4, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемане на изпълнението по ал. 1, получаване на становището по ал. 3 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрението на издадена от подизпълнителя оригинална данъчна фактура.
(6) Плащанията ще се извършват по банков път в български лева по следната сметка на подизпълнителя:
БАНКА: ……………………….;
BIC:……………………………..;
IBAN: …………………………... 

XI. Съобщения

Чл. 52 Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни   ако   са   направени   в   писмена   форма,   подписани   от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 53 За дата на съобщението се смята:
-   датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
-  датата   на   пощенското   клеймо   на   обратната   разписка  -   при изпращане по пощата/куриерска фирма; 
-  датата на приемането - при изпращане по факс;
- с постъпването в информационната система на адресата при спазване на условията на чл.10, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги - при изпращане на електронна поща.
Чл. 54 (1) Валидни адреси за кореспонденция и лица за контакти между страните са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес: 9000 гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" № 1;
Координатор по договора: 
Тел: 
Ел. поща: 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес: ...........................
Координатор по договора: .......................
Тел: ........................
Ел. поща: ...........................
(2) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3-дневен срок от промяната.

ХІІ. Други условия

Чл. 55 (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър. 
(3) Изпълнителят няма право да прехвърля и/или да залага правата и задълженията си, произтичащи от този договор на трети лица, освен в случаите, предвидени в нормативен акт. 
(4) В случай, че Изпълнителят прехвърли и/или заложи свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, в нарушение на ал. 3 от този договор, Възложителят има право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция.
Чл. 56 Когато в договора е предвидено, че Страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 (три) календарни дни. 
Чл. 57 (1) Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни. 
(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите и ГПК. 
Чл. 58 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава препоръка за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издава отказ за даване на препоръка за добро изпълнение. 
Чл. 59 Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да бъдат предмет на претенция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да се включват като допълнение към цената за изпълнение на Договора. 
Чл. 60 (1) Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
(2) За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.
Чл. 61 Изменения и допълненията в настоящият договор са допустими при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП. Измененията и допълненията на договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от страните, което става неразделна част от договора.
Чл. 62 (1) Никоя страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.
Чл. 63. (1) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете страни, като в случай на спор, всяка страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори. 
(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК. 
Чл. 64 При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:
..............................................................

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Приложение № 2 –  Предложение за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложенията към него;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо Количествено- стойностна сметка;
4. Приложение № 4 – Протокол за предаване и приемане на действително изпълнените СМР
5. Приложение № 5 – Протокол за предаване и приемане на действително изпълнените допълнителни СМР

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:………………		        	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:   ………………
Проф. д-р. Валентин Игнатов, д.м., Изп. директор	Управител ............................................


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………………
Албена Докторова

Съгласувал: ………………
Инж. Светослав Стоянов, Р-л направление „ТП“

Съгласувал: ………………
Деница Ненова, юрисконсулт 


ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХV ОТ ЗОП
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4 


	
	ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
	ПРОТОКОЛ ОБРАЗЕЦ А

	
	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
	ДОГОВОР:

	
	ОБЕКТ:
	ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ:

	
	ПРОТОКОЛ № 1 ЗА ПРИЕМАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

	
	Днес ............................................................, представители на Възложителя: ..............................................., на Изпълнителя: ........................................., извършващия строителен надзор .................................................................., след проверка на място установихме, че са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този Протокол и на приложенията към него, следните видове строителни и монтажни работи:
	№ по ред
	№ КСС
	Наименование
	Мярка
	Ед. цена
	Възложени
	Изпълнени - отчетени с предходен/и протокол/и
	Изпълнени (отчитане с настоящия протокол)
	Отпаднали

	
	
	
	
	
	К-во
	С-ст
	К-во
	С-ст
	К-во
	С-ст
	К-во
	С-ст

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всичко без ДДС:
	лв.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                  Предал:                                                                                                                          Приел:


	
	
	за изпълнител: ……………………………
	
	
	
	за възложител: ………………………………………

	
Строителен надзор: ……………………………………



	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 5

	

	ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
	ПРОТОКОЛ ОБРАЗЕЦ Б

	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
	ДОГОВОР:

	ОБЕКТ:
	ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ:

	ПРОТОКОЛ № 2 ЗА ПРИЕМАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИ И ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

	Днес представители на Възложителя: ................................................... и на Изпълнителя: ...................................след проверка на място установихме, че са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този Протокол и на приложенията към него, следните видове строителни и монтажни работи:


	№ по ред
	№ КСС
	Наименование
	Мярка
	Ед. цена
	Възложени
	Изпълнени
	Отпаднали

	
	
	
	
	
	К-во
	С-ст
	К-во
	С-ст
	К-во
	С-ст

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всичко без ДДС:
	лв.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предал
	
	
	
	Приел
	
	
	
	
	

	
	за изпълнител: …………………………
	
	
	
	за възложител: ……………………………
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	подпис: ……………...……………………
	
	
	
	подпис: ………………………………………
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



