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На основание:
Решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол № 11 от 19.07.2019 г.
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I. [bookmark: _Ref15550195]РАЗДЕЛ -  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. [bookmark: _Ref15550915]Обект. Прогнозна стойност. Източник на финансиране.
[bookmark: _Hlk15460254]Обект на обществената поръчка е строителство (изпълнение на строеж) по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. “а” на ЗОП. Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строеж: „Извършване на ремонтни работи на болнични стаи, кабинети и общи части във Втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД”
Общата цена за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 145 000,00 лв. (сто четиридесет и пет хиляди лева) с ДДС, с включени 20% разходи  за допълнителни дейности. Посочената цена представлява максимално допустима стойност на договора за обществена поръчка, като Възложителят се лимитира от нея, но не се задължава да я изразходва. 
Посочените в Техническата спецификация и Количествено-стойностната сметка (КСС) количества строително-ремонти работи са прогнозни и ще служат за оценка на офертите на участниците. Възможно е в хода на изпълнение на поръчката да възникне необходимостта от промяна на количествата и/или изпълнението на нови дейности, невключени в КСС, които към момента на откриване на процедурата не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за изпълнение предмета на поръчката.
Възложителят си запазва правото да възлага допълнителни дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката и представляват увеличение на предвидените в КСС количества (обем) за даден вид работа или са нов вид дейности, невключени в КСС, включително и за други помещения и общи части в сградата. Разходът/ите по тези допълнителни дейности ще е в размер до 20% (двадесет процента) от предложената от Участника обща стойност без ДДС, формирана съгласно количествено-стойностна сметка, като не може да надхвърля 20 140,00 лв. (двадесет хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС. Общата прогнозна стойност на поръчката, с включени 20% разходи  за допълнителни дейности, не може да надвишава 120 834,00 лв. (сто и двадесет хиляди осемстотин тридесет и четири лева) без ДДС, съответно 145 000,00 лв. (сто четиридесет и пет хиляди) лева с ДДС.
Предложените от участниците единични цени трябва да включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за подготовка на строителната площадка, за труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строително-ремонтните работи и в нормативно определеният гаранционен срок.
Източник на финансиране: За извършване на дължимите плащания по сключения договор Възложителят ще използва целеви средства от Министерство на здравеопазването.
 Плащането ще се извърши по банков път, както следва:
1.1.  Авансово плащане в размер от 20 % от цената с ДДС за изпълнение на поръчката в срок от 10 (десет) работни дни след подписване на протокол за предаване на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на проформа фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане;
1.2. Окончателно плащане до 100 % от дължимото възнаграждение в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на протокол по чл. 31 от договора и представяне на фактура.
При ползване на подизпълнител за изпълнение на поръчката, плащанията по договора се извършват при спазване условията на чл. 66 от ЗОП.
2. [bookmark: _Ref15550953]Описание на поръчката. Техническа спецификация.
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на ремонтни работи на болнични стаи, кабинети и общи части във Втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, съгласно Техническа спецификация.
Ремонтните дейности ще се осъществяват на територията на
Втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – град Варна, бул. Христо Смирненски 1.


Техническа спецификация:
	№
	Видове строително-монтажни работи
	Мярка
	Количество

	Част: Архитектурно - строителни работи

	I
	Демонтажни работи
	 
	 

	1
	Демонтаж на врата  включително каса със запазване
	бр.
	46

	2
	Демонтаж на дървени шубери
	бр.
	3

	3
	Премахване (очукване) на вароциментова мазилка с дебелина до 3 см по стени
	м2
	454

	4
	Стъргане на стара боя по стени
	м2
	454

	5
	Демонтаж на вградени шкафове и гардероб
	бр.
	6

	6
	Демонтаж на керамична настилка по под
	м2
	260

	7
	Демонтаж на фаянсова облицовка по стени
	м2
	220

	8
	Демонтаж на вградени шкафове и гардероб
	бр.
	6

	9
	Премахване/очукване на циментова замазка по под-до 2см
	м2
	260

	10
	Изхвърляне на строителни отпадъци от обекта до депо, включително такса депо
	м3
	15

	11
	Доставка монтаж демонтаж и разходи за обслужване на хаспел на обекта
	бр.
	1

	II
	Нови СМР
	 
	 

	12
	Репариране на комромитирани участъци на вароциментова мазилка
	м2
	454

	13
	Доставка и полагане на грунд дълбокопроникващ
	м2
	454

	14
	Доставка и монтаж на МДФ врата100 х 200 плътна на зид 25 см-цвят по избор на възложителя с первази
	бр.
	13

	15
	Доставка и монтаж на МДФ врата100 х 200 1/3 ост.  на зид 25см -цвят по избор на възложителя с первази
	бр.
	16

	16
	Доставка и монтаж на МДФ врата 90 х 200 плътна зид 25 см - цвят по избор на възложителя с первази
	бр.
	10

	17
	Доставка и монтаж на ДДФ врата 80 х 200 плътна зид 15 см - цвят по избор на възложителя с первази
	бр.
	6

	18
	Доставка и монтаж на алуминиев прозорец/ шубер/ с размери 80/80
	бр.
	2

	19
	Обръщане около врати и прозорци с вароциментова мазилка
	л.м.
	490

	20
	Доставка и монтаж на алуминиев прозорец/шубер/с размери 35/90
	бр.
	1

	21
	Доставка и полагане на грунд преди шпакловане
	м2
	454

	22
	Гипсова шпакловка по стени
	м2
	227

	23
	Полагане грунд по стени преди боядисване
	м2
	2270

	24
	Боядисване по стени и тавани с антибактериален латекс цвят по избор на възложителя
	м2
	2270

	25
	Настилка с гранитогрес по под
	м2
	260

	26
	Доставка и полагане на фаянс по стени
	м2
	180

	27
	Монтаж на дървен шкаф и гардероб
	бр.
	6

	28
	Обръщане около отвори с фаянс
	м2
	18

	29
	Шлайфане мозайка по под
	м2
	270

	30
	Дотавка и монтаж на первази от гранитогрес с височина до 10 см.
	м.
	85

	31
	Доставка и монтаж на ъглопротектор
	м.
	225

	 Част:Водопроводна и канализационна инсталация

	1
	Демонтаж на pvc тръби ф 50 и ф 110
	м.
	15

	2
	Монтаж  ппр - ф 20
	м.
	28

	3
	Демонтаж на тоалетно клекало
	бр.
	2

	4
	Демонтаж на смесителни батерии за мивка
	бр.
	10

	5
	Доставка и монтаж на тоал. мивка - комплект
	бр.
	10

	6
	Доставка и монтаж на моноблок със СК
	бр.
	2

	7
	Направа на улей в бетон
	м
	6

	8
	Демонтаж на фаянсови мивки вкл. сифон
	бр.
	10

	9
	Направа на улей в тухлен зид
	м.
	15

	10
	Доставка и монтаж на подов сифон
	бр.
	8

	11
	Доставка и монтаж на pvc тръба ф 50 вкл.фитинги
	м.
	10

	12
	Доставка и монтаж на pvc тръба ф110 вкл. фитинги
	м.
	5

	Част: Електрически инсталации

	I
	Вътрешна електрическа инсталация (силова и осветителна)
	 
	 

	1
	Преработка на етажно ел. табло, уточнение на място
	бр.
	1

	2
	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло
	бр.
	52

	3
	Демонтаж на осветително тяло с нажежаема жичка
	бр.
	22

	4
	Демонтаж на ключове и контакти
	бр.
	74

	5
	Доставка и монтаж на светодиоден осветителен панел с размери 60х60 см за открит монтаж с монтажна рамка, светлинен поток >=3700 Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V,  нуетрална светлина (4000-5000К)
	бр.
	52

	6
	Доставка и монтаж на светодиоден аплик противовлажен за мокри помещения, светлинен поток >=1000 Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V, неутрална светлина (4000-5000К)
	бр.
	22

	7
	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло
	бр.
	2

	8
	Доставка и монтаж на обикновен ключ електрически
	бр.
	22

	9
	Доставка и монтаж на  ключ сериен електрически
	бр.
	52

	10
	Доставка и монтаж на  ключ девиаторен електрически
	бр.
	4

	11
	Доставка и монтаж на контакт обикновен (шуко)
	бр.
	20

	12
	Доставка и монтаж на ПВЦ кабелен канал 80/40мм
	м.
	170

	13
	Доставка и монтаж на телефонна розетка
	бр.
	4


Цел на обществената поръчка е да се направи ремонт на помещенията – подмяна на електрически (силова и осветителна) и ВиК  инсталации; подмяна на настилки и врати; предстенни обшивки, шпакловане и боядисване на стени; отстраняване на констатирани проблеми при експлоатация на сградата и реновиране на помещенията, за да се подобри и осъвремени тяхната функция. 
С  ремонта  не се променя ЗП и РЗП на сградата, и не се предвиждат фасадни промени.
Изпълнителят на обществената поръчка следва да изпълни всички договорени и/или необходими СРР със съответните количества, качество и вид на материалите в съответствие с предоставените от Възложителя спецификации, както и да отстрани всички появили се дефекти в срок. 
При изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да бъдат използвани строителни материали, които съответстват на разпоредбите на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.) и на изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация.
Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи следва да е не по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на предаване на обекта.
Гаранционният срок на изпълнените строително-ремонтни работи следва да бъде равен на посочения в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които няма нормативно определени гаранционни срокове, гаранционния срок е 2 (две) години.
За дата на приключване на обекта се приема датата на подписания протокол за приемане на извършени СМР (Констативен акт приложение № 15 съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и протокол по чл. 31 от Проекта на договора.
3. [bookmark: _Ref15550967]Критерий за възлагане.
Изпълнението на поръчката ще се възложи въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена съгласно критерия „оптимално съотношение качество/цена“. Начинът на определяне на оценката по всеки показател е посочен в методиката за комплексна оценка.
Методиката представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнител на поръчката. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база посочените по-долу показатели за оценка. 
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. След като извърши предварителната проверка за комплектоваността на подадените оферти комисията пристъпва към подробно оценяване на офертите по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия като разглежда критерия, показателите и методиката за оценка. 
До оценка и класиране се допускат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на настоящата поръчка.
Комплексната оценка се формира на база следните показатели: 
	Наименование на показател
	Кратко обозначение на показателя
	Относително тегло
	Максимално възможен брой точки

	1. Оценка по финансов показател „Предлагана цена по основна КСС с добавени 20 % разходи за допълнителни дейности“
	K1
	50%
	100 точки

	2. Оценка по финансов показател „Елементи на ценообразуване”
	K2
	5%
	100 точки

	3. Оценка по показатели „Мерки за осигуряване качеството на изпълнението“
	К3
	45%
	100 точки


В колона №1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона №2 са дадени кратките (символни) обозначения на показателите; в колона №3 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка; в колона №4 са посочени максимално възможният брой точки за всеки показател.

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка за всеки Участник е, както следва: КО = (К1 х 50%) + (К2 х 5%) + (К3 х 45%). Максималният брой точки, които Участникът може да получи е 100 точки. 
Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. 
В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема офертата, в която се предлага най-ниска цена по финансов показател „Предлагана цена по основна КСС с добавени 20% разходи за допълнителни дейности“. При условие, че и цените по финансов показател „Предлагана цена по основна КСС с добавени 20% разходи за допълнителни дейности“ са еднакви, се прилага реда по чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.
I. Оценка по финансов показател „Предлагана цена по основна КСС с добавени 20% разходи за допълнителни дейности” - К1. Максимално възможен брой точки - 100 точки и относително тегло в комплексната оценка – 50%. 
	Участникът, предложил най-ниската цена получава 100 точки за показател К1, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

  Най-ниска предложена цена 
            K1 = 100 x -----------------------------------------
                               Предложена цена от участник

ІІ. Оценка по финансов показател „Елементи на ценообразуване” - К2. Максимално възможен брой точки - 100 точки и относително тегло в комплексната оценка – 5%.
Оценява се по следния начин:
К2 = К2.1+К2.2+К2.3+К2.4+К2.5, където:

	№
	Елементи на ценообразуване
	Мярка
	Точки
[Т1,2...5]

	К 2.1
	Часова ставка
	лв./ч.ч.
	40

	К 2.2
	Допълнителни разходи върху труда
	%
	20

	К 2.3
	Допълнителни разходи върху механизацията
	%
	10

	К 2.4
	Доставно-складови разходи върху материалите
	%
	10

	К 2.5
	Печалба
	%
	20



Оценката за всеки елемент поотделно се определя по формулата:
  		Най-ниска стойност на Елемент 
            К 2.1 ,2, ...5 = Т 1,2,...5  х  ---------------------------------------------,  където:
                                    	 	Елемент на оценяван участник
„Т“ е максимално възможният брой точки за съответния елемент. 

III. Оценка по показател „Мерки за осигуряване качеството на изпълнението“- К3. Максимално възможен брой точки - 100 точки и относително тегло в комплексната оценка – 45%. Оценява се по следната формула:
К 3 = К 3A + К 3B + К 3C, където:
К 3A – брой точки, получени от участника по Таблица А. Максимално възможни - 20 т.;
К 3B – брой точки, получени от участника по Таблица B. Максимално възможни - 60 т.;
К 3C – брой точки, получени от участника по Таблица C. Максимално възможни - 20 т.

Към техническото си предложение Участникът прилага декларация за основните и допълнителни параметри, подлежащи на оценка (Образец № 4.1). 
На оценка подлежат само оферти, в които Участникът е посочил ръководен екип/експерти, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката и строителните материали, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на строително-ремонтните работи в съответствие с минималните задължителни изисквания на Възложителя, посочени в настоящата методика. Като минимално изискване е заложено и представяне на обосновка за качеството и необходимостта от влагането в СРР на предложените от Участника материали/продукти.

Допълнителните изложения на участник, над минималните задължителни изисквания, заложени от Възложителя в техническата спецификация и в методиката за оценка, се оценяват в зависимост от степента на съответствие със заложените незадължителни параметри в приложените по-долу таблици. 
Оферта на участник, който е представил декларация - образец 4.1 от документацията, с попълнена информация по т. 1, т. 2 и т. 3 от раздел I. Основни параметри, подлежащи на оценка, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, без допълнителни изложения по т. 1, т. 2 и т. 3 от раздел II. Допълнителни параметри, подлежащи на оценка, няма да бъде отстранен от участие на това основание. 

Таблица А – Организация на ръководния състав и персонала  
Участникът следва да покаже, че разполага минимум със следния ръководен екип/експерти за изпълнение на поръчката, притежаващи професионална компетентност, квалификация и опит, както следва:
- Ръководител екип - технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Участие като ръководител на поне 1 обект;
- Технически ръководител – технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Участие като технически ръководител на поне 1 обект;
- Специалист – контрол на качеството - строителен инженер или еквивалентна специалност, притежаващ удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с професионален стаж не по–малко от 3 години.
- Длъжностно лице по безопасност и здраве – технически правоспособно лице с най-малко 3 години професионален стаж, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и ремонтни работи и/или Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент; да притежава валидно Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и ремонтни работи и/или Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или за чуждестранни лица, еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
За доказване на изискванията към ръководния екип/експертите следва да се представи информация за образование, професионалната им квалификация и професионален опит за всеки един от тях, както и доказателства за поетите от всеки член на екипа задължения за срока на изпълнение на дейностите по настоящата процедура.
Възложителят отстранява от участие в процедурата всяка оферта с едно или няколко несъответствия с минималните задължителни изисквания относно изискуемия ръководен екип/експерти за изпълнение на поръчката.


Формиране на оценката по Таблица А – Организация на ръководния състав и персонала

	№
	 „Организация на ръководния състав и персонала“
	Максимален брой точки

	1А
	Участникът е дефинирал необходимия ръководен екип/експерти за изпълнение на поръчката, като се е съобразил със заложените от Възложителя минимални изисквания.  
	5

	2А
	Участникът е дефинирал необходимия ръководен екип/експерти за изпълнение на поръчката, като се е съобразил със заложените от Възложителя минимални изисквания и е определил разпределението на отговорностите, пълномощията и дейностите между отделните членове на екипа. 
Посочени са начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, между персонала на обекта и централния офис, партньорите в обединението (при наличие на обединение), с цел координация и съгласуване на дейностите за качествено и срочно изпълнение на възложените СРР.
	10

	3А
	Участникът е дефинирал необходимия ръководен екип/експерти за изпълнение на поръчката, като се е съобразил със заложените от Възложителя минимални изисквания и е определил разпределението на отговорностите, пълномощията и дейностите между отделните членове на екипа. 
Посочени са начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, между персонала на обекта и централния офис, партньорите в обединението (при наличие на обединение), с цел координация и съгласуване на дейностите за качествено и срочно изпълнение на възложените СРР.
Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира необходимото качество при изпълнение на поръчката.  
	15

	4А
	Участникът е дефинирал необходимия ръководен екип/експерти за изпълнение на поръчката, като се е съобразил със заложените от Възложителя минимални изисквания и е определил разпределението на отговорностите, пълномощията и дейностите между отделните членове на екипа. 
Посочени са начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, между персонала на обекта и централния офис, партньорите в обединението (при наличие на обединение), с цел координация и съгласуване на дейностите за качествено и срочно изпълнение на възложените СРР.
Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира необходимото качество при изпълнение на поръчката.
Набелязани са други организационни мерки за преодоляване на евентуален риск от невъзможност за изпълнение на поръчката поради недостиг на компетентен персонал и квалифицирана работна ръка. 
	20



Таблица В – Вътрешно фирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия
Участникът следва да покаже, че за изпълнение на строително-ремонтните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, ще доставя и използва материали, които ще отговарят на следните минимални изисквания на Възложителя:
1. МДФ врата100 х 200 плътна на зид 25 см, с первази, цвят по избор на възложителя 
2. МДФ врата100 х 200 1/3 ост.  на зид 25см, с первази, цвят по избор на възложителя 
3. МДФ врата 90 х 200 плътна зид 25см, с первази, цвят по избор на възложителя
4. Ганитогрес, цвят по избор на възложителя 
5. Фаянс, цвят по избор на възложителя 
6. PVC тръби ф 50 и ф 110
7. Подов сифон
8. Светодиоден осветителен панел с размери 60х60 см за открит монтаж с монтажна рамка, светлинен поток >=3700 Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V,  нуетрална светлина (4000-5000К)
9. Светодиоден аплик противовлажен за мокри помещения, светлинен поток >=1000 Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V, неутрална светлина (4000-5000К)

Участникът следва да представи обосновка за качеството и необходимостта от влагането в СРР на предложените от него материали/продукти.
На оценка подлежат само оферти, в които предложените строителни материали за изпълнение на поръчката обхващат всички елементи, посочени в т. 1 до т. 9 включително, с представена обосновка за качеството и необходимостта от влагането в СРР на предложените от него материали/продукти.
Възложителят отстранява от участие в процедурата всяка оферта с едно или няколко несъответствия с минималните задължителни изисквания относно изискуемите материали за изпълнение на поръчката, посочени в т. 1 до т. 9 включително.

Формиране на оценката по Таблица В – Вътрешно фирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия

	№
	 „Вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия”
	Максимален брой точки

	1В
	Участникът е дефинирал необходимите строителни материали, като се е съобразил със заложените от Възложителя минимални изисквания, посочени в техническата спецификация. 
Показал е познаване на спецификата и необходимото количество на влаганите материалите за изпълнение на настоящата поръчка. 
Представил е обосновка за качеството и необходимостта от влагането в СРР на предложените от него материали/продукти. 
	5

	2В
	Участникът е дефинирал необходимите строителни материали, като се е съобразил със заложените от Възложителя минимални изисквания, посочени в техническата спецификация. 
Показал е познаване на спецификата и необходимото количество на влаганите материалите за изпълнение на настоящата поръчка. 
Представил е обосновка за качеството и необходимостта от влагането в СРР на предложените от него материали/продукти. 
Описани са стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. 
Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане. 
	30

	3В
	Участникът е дефинирал необходимите строителни материали, като се е съобразил със заложените от Възложителя минимални изисквания, посочени в техническата спецификация. 
Показал е познаване на спецификата и необходимото количество на влаганите материалите за изпълнение на настоящата поръчка. 
Представил е обосновка за качеството и необходимостта от влагането в СРР на предложените от него материали/продукти.
Описани са стъпки по упражняването на вътрешнофирмен контрол върху използването на строителни материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания. 
Разписани са действия и мерки, гарантиращи осигуряване на високо качество на използваните материали, съобразно техническата спецификация – снабдяване, начин на складиране и начин на влагане.
Предвидени са конкретни методи за действие при установяване на несъответствия с техническата спецификация за изпълнение на поръчката.
Описани са действия за своевременна подмяна на материали по искане на възложителя, с цел запазване на неговите интереси и постигане на необходимото качество.
	60



Таблица С –  План за безопасна работа	
Участникът в процедурата може да представи „План за безопасна работа“ за времето на изпълнение на обществената поръчка, съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа, с разписани конкретни мерки. 
Планът за безопасна работа е елемент от допълнителните изложения на Участника, над минималните задължителни изисквания, заложени от Възложителя в Техническата спецификация и в Методиката. 

	№
	„План за безопасна работа”
	Максимален брой точки

	1С
	Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа.
	5

	2С
	Планът за безопасна работа е съобразен с всички действащи строително-технически норми, норми за пожарна безопасност и безопасност на работа.
В Плана за безопасна работа са разписани конкретни мерки, с които се гарантира както живота и здравето на служителите на Изпълнителя, извършващи строително-ремонтните работи, така и живота и здравето на пациенти, медицински  и немедицински персонал на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД.
	20



II. [bookmark: _Ref15550273]РАЗДЕЛ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. [bookmark: _Ref15551017]Общи изисквания.
1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, и всяко друго образувание, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
1.2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
1.3. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
1.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Съгласно § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Свързани лица“ са тези, по смисъла на § 1, т. 13 и 14  от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
1.7. Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
1.8. Не могат да участват в обществени поръчки лицата, съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
2. [bookmark: _Ref15551052]Лично състояние. 
2.1. [bookmark: _Ref15466495]Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки Участник, който:
2.1.1. [bookmark: _Ref15461915]е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
2.1.2. [bookmark: _Ref15461932]е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал. 1, т.1 ЗОП, в друга държава членка или трета страна;
2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.1.5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.1.7. [bookmark: _Ref15461956]е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2. [bookmark: _Ref15462106][bookmark: _Hlk15462145]Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2 и т. 2.1.7 (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
2.3. В случаите по т. 2.2 (чл. 54, ал. 2 от ЗОП), когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2 и т. 2.1.7 (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се отнасят и за това физическо лице. 
2.4. Разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
Участниците следва да попълнят част III, раздел А: „Основания, свързани с наказателни присъди“, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение“ от ЕЕДОП. 
2.5. [bookmark: _Ref15466520]Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.
Участниците следва да попълнят част III, раздел В:„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ от ЕЕДОП.
2.6. Специфични национални основания за изключване.
2.6.1.  Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е установено с влязла в сила присъда по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 255а и чл.256 - 260  от НК, както и за престъпления, аналогични на посочените при наличие на влязла в сила присъда в друга държава членка или трета страна. (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП)
2.6.2.  Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на задълженията в областта на трудовото право - чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
2.6.3.  Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност  (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
2.6.4.  Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. (чл. 107, т. 4 от ЗОП) 
2.6.5.  Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
2.6.6.  Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
За деклариране на посочените в т. 2.3 обстоятелства участниците следва да попълнят част III, раздел „Г“ „Специфични национални основания за изключване“ от ЕЕДОП, като отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства, без да е необходимо да се изброяват конкретните основания. При отговор „да“ се посочват конкретните обстоятелства и евентуално – предприети мерки за надеждност.
2.7. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 или чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 
а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;
г) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда;
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 или основания по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.4 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се посочват в ЕЕДОП.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.
3. [bookmark: _Ref15551071]Критерии за подбор
3.1.  Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на поръчката, а именно - за строежи от Първа група, четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). 
Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да имат право да извършват такава дейност по законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Изискването се доказва със заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи, което да му позволява извършването на строителните работи, предмет на поръчката, а именно - за строежи от Първа група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС.
В случай, че участникът е чуждестранно лице – копие на валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, или на регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП – заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти — І група, четвърта категория, придружено с валиден талон.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, на основание чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП при сключването на договор, той следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганото строителство в Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо.
При подаване на офертата, за доказване на съответствието си с изискването за годност, Участникът следва да посочи необходимата информация в Част IV, раздел А: Годност от ЕЕДОП. 
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
3.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние.
Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – четвърта, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ, съгласно чл. 171а от ЗУТ. 
Изискването се доказва с доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката, а именно четвърта категория, ако същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, а за чуждестранните лица - еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава, в която са установени. 
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП - застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица), съобразно декларираното в ЕЕДОП.
В случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора, участникът, избран за изпълнител, представя заверено копие на новата застрахователна полица. 
В случай, че действието на застраховката изтича по време на изпълнение на договора за възлагане на поръчката, участникът, избран за изпълнител, представя декларация за подновяване действието на застраховката със срок, не по-малък от срока на изпълнение на договора. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При подаване на офертата, за доказване на съответствието си с поставения критерий за подбор, Участникът следва да посочи необходимата информация в част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП. 
3.3.  Изисквания за технически и професионални способности. 
3.3.1 Участникът трябва да има опит в изпълнение на поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Изпълнението, независимо от датата на започването му, трябва да е приключило към датата на подаване на оферти по настоящата поръчка. 
Под идентичен или сходен с предмета на поръчката се приема основен ремонт и/или текущ ремонт и/или преустройство на сграда/и четвърта или по-висока категория строежи.
Изискването се доказва със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, което/ито съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 
При подаване на офертата, за доказване на съответствието си с поставения критерий за подбор, Участникът следва да посочи необходимата информация в Част IV, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, с посочване на стойност, дата, на която е приключило изпълнението, място, вид и обем (РЗП в кв. м.).
3.3.2 Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 (или еквивалентен стандарт), с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка – строителство и/или строително-ремонтни работи. В случай на обединение изискването се отнася до участника/ците, които ще извършват строително-ремонтните работи.  
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Изискването се доказва със заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.
Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП - Заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 (или еквивалентен стандарт) с обхват строителство и/или строително-ремонтни работи, издаден на негово име. 
При подаване на офертата, за доказване на съответствието си с поставения критерий за подбор, Участникът следва да посочи необходимата информация в Част IV, раздел Г от ЕЕДОП: Стандарти за осигуряване на качеството, както и описание на обхвата, за който е сертифициран.
3.3.3 Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:
· Скеле - подвижно;
· Ударопробивна техника;
· Пробивна и къртачна техника;
· Техника за рязане на метални и неметални материали;
· Дърводелска техника;
· Оптико-лазерна измервателна техника – нивелири, ъглови лазери;
· Мрежови сертифициращ тестер за кабели минимум кат. 6А с валиден протокол за метрологичен контрол от оторизирана лаборатория; 
Участниците следва да посочат необходимата информация в Част IV, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. 
Изискването се доказва с декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.
Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
При подаване на офертата, за доказване на съответствието си с поставения критерий за подбор, Участникът следва да посочи необходимата информация в част IV, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. 
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Съгласно чл. 112 от ЗОП Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за възлагане на обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител отговаря на изискванията на закона и условията на Раздел ІV, т. 2.1 и т. 2.2 от документацията. 
4. [bookmark: _Ref15551091]Трети лица 
Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности.
По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта на поръчката, за която е необходим този капацитет.
Третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 
Участникът (икономически оператор) попълва част ІІ, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „да“ се представя ЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП, за третите лица. В тези случаи в ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно част ІІ, раздел А и Б, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.
5. [bookmark: _Ref15551099]Подизпълнители 
Участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да посочи това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
Участникът (икономически оператор) попълва част ІІ, Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „да“ се представя отделен ЕЕДОП за всеки подизпълнител, надлежно попълнен и подписан от лицата оп чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В тези случаи в ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно част ІІ - раздел А и Б, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
6. [bookmark: _Ref15551249]Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). В еЕЕДОП се представя съответната информация, както и  данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
Участникът попълва еЕЕДОП, като спазва указанията на Възложителя.
Възложителят е предоставил на своя Профил на купувача, в преписката по обществената поръчка на адрес: https://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4850, ЕЕДОП в PDF и XML формат, както и указания за неговото попълване. 
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица и/или подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. 
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица, което се удостоверява с декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП. 
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП подписан от съответното лице. 
В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника.
Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. В случай че обединението не е регистрирано, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
В ЕЕДОП се посочва/т името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на настоящата поръчка.
Попълненият и подписан еЕЕДОП се представя на възложителя цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител (флаш-памет, CD или др.) към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 
Друга възможност за представяне е чрез осигурен достъп по електронен път до подписания и изготвен електронно ЕЕДОП. В този случай, документът трябва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, на който се препраща, преди крайният срок за подаване на офертата.
Всички лица по чл. 40 ППЗОП попълват и подписват ЕЕДОП, в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и условията на Възложителя.

III. [bookmark: _Ref15550563]РАЗДЕЛ - ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. [bookmark: _Ref15551292]Разглеждане на офертите.
1.1.  Приетите и регистрирани оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия за провеждане на обществената поръчка, назначена от Възложителя по реда на ЗОП.
1.2. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП.
1.3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
В случаите, когато присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие, заверено "Вярно с оригинала" от участника), даващо им възможност да присъстват на заседанието на комисията. 
Представителите на средствата за масово осведомяване следва да представят документ за принадлежност към съответната медия, с който са упълномощени да присъстват на заседанието на комисията.
1.4. [bookmark: _Ref15549050]Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание.
1.5. [bookmark: _Ref15549064]Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
1.6. [bookmark: _Ref15549091]Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
1.7. След извършването на действията по т. 1.4, т. 1.5 и т. 1.6 приключва публичната част от заседанието на комисията.
2. [bookmark: _Ref15551307]Работа на комисията.
2.1. [bookmark: _Ref15551674]Комисията разглежда офертите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
2.2. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 2.1 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
2.3. [bookmark: _Ref15551768]В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 2.1 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
2.4. Възможността по т. 2.3 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 
2.5. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, чл. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.
2.6. След изтичането на срока по т. 2.3 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
2.7. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
2.8. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
2.9. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.
2.10. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
2.11. Възложителят уведомява за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения чрез публикуване на съобщение в профила на купувача на интернет адреса, посочен в обявлението не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне. При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 2.12. Комисията обявява резултатите от оценяването по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.
3. [bookmark: _Ref15551321]Оценка и класиране на офертите.
3.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
3.2. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по - благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Комисията разглежда и оценява представените обосновки съгласно чл.72 от ЗОП.
3.3. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.
3.4. Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си.
4. [bookmark: _Ref15551331]Обявяване на резултатите.
4.1. [bookmark: _Ref15551992]Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 
Съгласно чл. 107 от ЗОП, Възложителят ще отстранява от участие: участник за когото са налице основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.4 от ЗОП; участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5; участници, които са свързани лица; участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
Възложителят прекратява процедурата на основанията, посочени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. 
Възложителят може да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 2 от ЗОП.
4.2. [bookmark: _Hlk15552009]Решението по т. 4.1 се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача.
4.3. [bookmark: _Ref15552063]Решенията по т. 4.1 се изпращат:
а) на адрес, посочен от участника:
- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или
- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
б) по факс.
Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 4.3, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

IV. [bookmark: _Ref15550582]РАЗДЕЛ - ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
1. [bookmark: _Ref15551447]Гаранция за изпълнение. Гаранция за обезпечаване на авансово плащане.
1.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността му без ДДС, със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане с ДДС. 
1.2. Формата на гаранциите е по избор на участника: 
1.2.1. Парична сума – платима по банкова сметка на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД: Банка ДСК ЕАД, клон Варна, IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55, BIC: STSABGSF - в лева.
1.2.2. Банкова гаранция – същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка. 
1.2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. 
1.3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
1.4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за изпълнение и за авансовото плащане се уреждат в договора за обществена поръчка.
1.5. В платежното нареждане и оригинала на банковата гаранция изрично се посочва уникалния номер на поръчката в Регистъра за обществени поръчки (РОП) за която се внася, и по възможност – наименованието на процедурата, за която се внася. 
1.6. Всички разходи по гаранциите в процедурата са за сметка на Изпълнителя, а разходите по евентуалното им усвояване за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
1.7. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
1.8. Когато изпълнителят представи банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, и покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни.
1.9. Когато изпълнителят представи гаранция във формата на застраховка, се представя оригиналът й, като възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да съдържа задължение на застрахователя за безусловно плащане при първо писмено искане третото ползващо се лице. Застраховката е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни.
2. [bookmark: _Ref15551461]Договор (проект) за обществена поръчка.
2.1. [bookmark: _Ref15547945]Възложителят сключва писмен договор с Участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура по реда на 112, ал. 1 от ЗОП.
2.2. [bookmark: _Ref15548001]Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
В случаите по чл. 112, ал. 1 ЗОП, възложителят не изисква документи, които вече са му били предоставени или до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, както и документи за  обстоятелства, които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. 
2.3. Договорът за обществена поръчка съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
2.4. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
• откаже да сключи договор;
• не изпълни някое от условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП;
• не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 



V. [bookmark: _Ref15550625]РАЗДЕЛ - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
1. [bookmark: _Ref15551471]Общи изисквания.
Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
 Всеки участник има право да представи само една оферта и не се допуска представянето на различни варианти. Предложения за част от поръчката ще бъдат отстранявани от участие.
Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.
При необходимост Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите. Участник, който в определения в поканата срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие в процедурата. 
Всички документи, съдържащи се в офертата се подпечатват и подписват от представляващия/ите дружеството, съгласно регистрацията или от надлежно упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно.
Пълномощното следва да бъде изготвено в обикновена писмена форма и да съдържа данни за упълномощител и упълномощено лице, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да представлява участника в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
Всички разходи по подготовката и подаване на офертата са за сметка на участника. 
Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и разменени между участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от участника могат да бъдат съставени на друг език, но задължително трябва да са придружени с точен превод на български език по отношение на относимите към офертата части.  
Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика „Предлагани ценови параметри“. Ако в офертата има информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката, която не е поставена в плика „Предлагани ценови параметри“, участникът се отстранява от участие. 
2. [bookmark: _Ref15551486]Разяснения във връзка с подготвяне и подаване на офертите.
При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни - преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения в срок до 3 дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.
3. [bookmark: _Ref15551511]Корекции на офертата
Офертата не трябва да съдържа корекции, добавки или вписвания между редовете.
4. [bookmark: _Ref15551519]Подаване на офертата
Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. 
Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка до крайния срок на адреса, посочен в Обявлението за обществена поръчка. Всяка оферта, получена от Възложителя след посочения в Обявлението срок ще бъде върната неотворена на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.
Не се приема и оферта в опаковка с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Изменението на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, с ясно изписан текст: “Допълнение и/или изменение към оферта вх. №.......”.
Върху опаковката с офертата участникът изписва следната информация:
а) наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 
б) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
в) наименованието на поръчката, за която се подават документите. 
5. [bookmark: _Ref15551526]Съдържание на офертата
Запечатаната непрозрачна опаковка следва да съдържа: 
а) Заявление за участие (Образец №1);
б) Опис на представените документи (Образец №2);
в) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец №3) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на Възложителя;
г) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
д) Копие от пълномощно, когато офертата се подписва от упълномощено лице.
е) Копие от документ за създаване на обединението, когато е приложимо. 
Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, той следва да представи в офертата си копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
• правата и задълженията на участниците в обединението;
•	разпределението на отговорността между членовете на обединението;
•	дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
•	да бъде определен партньор, който да представлява обединението;
•	да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. Когато в документа за създаването на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато в документа за създаване на обединението не е посочено лицето, което представлява участниците в него, е допустимо да се предостави отделен документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.
ж) Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 4) и Декларация за основните и допълнителни параметри, подлежащи на оценка (Образец № 4.1);
з) Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (Образец № 6), ако е приложимо – оригинал; 
и) Ценово предложение (Образец № 5) и количествено-стойностна сметка (Образец № 5.1), приложени в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и наименование на участника, поставен в опаковката.
При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часa на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Възложителят може да удължи срока за представяне на офертите при спазване на изискванията на ЗОП.
За въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, се прилагат ЗОП и условията, посочени в други документи от документацията за участие в процедурата.
6. [bookmark: _Ref15551533]Специфични указания и изисквания по процедурата
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Не се допуска в образците да бъде добавен текст повече от изискващия се. В случай, че не е достатъчно изброяването в тях, участникът следва да приложи на отделен лист необходимата информация с посочване по кой образец се прилага.
Представените копия на документи се заверяват с “вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. 
В случай, че участникът е приложил копия от изискваните документи, той следва да представи при поискване от Възложителя, респ. Комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на предложенията, оригиналните документи за справка.
6.1. Техническо предложение, съдържащо:
6.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (Образец № 4) – оригинал.Към Предложението за изпълнение на поръчката Участникът прилага:
6.1.1.1. Декларация за основните и допълнителни параметри, подлежащи на оценка (Образец № 4.1), в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя – оригинал.
В декларацията Участникът задължително следва да представи информация по основните параметри, в съответствие с минималните задължителни изисквания на Възложителя, заложени в методиката за комплексна оценка на оферти (Приложение №2), както следва:
· по т. 1 - ръководен екип/експерти, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката;
· по т. 2 - строителните материали, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на строително - ремонтните работи;
· по т. 3 - обосновка за качеството и необходимостта от влагането в СРР на предложените от Участника материали/продукти.
От участника в процедурата се изисква да покаже, че неговото предложение по отношение строително - ремонтните работи на обекта отговарят на техническите изисквания на Възложителя и нормите за високо качество. За да се даде възможност да направи това по един структуриран начин, участника в поръчката следва да представи своите предложения по т. 2 и т. 3 от декларацията за основните и допълнителни параметри, подлежащи на оценка по структурата: строително-ремонтни методи; използвани материали; качество на материалите и показатели, които водят до измерими подобрения на ремонтираните обекти. 
Предложението да е конкретизирано за настоящия обект, с описание на строително- ремонтните работи и влаганите материали; действията и мерките за осъществяване на контрол на обекта и очакваният резултат след изпълнението им. Предложението трябва да включва:
· За архитектурни работи - обосновка на предлаганите материали и тяхното качество; технология на изпълнение, съобразно с декларираното оборудване;
· За вътрешна инфраструктура (напр. кабелна мрежа, контактна мрежа, осветление, В и К инсталация) - технология на изпълнение и влагани материали, съобразени с декларираното оборудване;
· Подобрения в процеса на строителството, които повишават качеството и издръжливостта.
Изложените строително-ремонтни методи трябва да са изпълними. 
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всяка оферта с едно или няколко несъответствия с минималните задължителни изисквания, посочени в методиката за комплексна оценка, относно:
· изискуемия ръководен екип/експерти за изпълнение на поръчката и/или
· строителните материали, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на строително-ремонтните работи и/или 
· непредставена обосновка за качеството и необходимостта от влагането в СРР на предложените от него материали/продукти.
6.1.1.2. Оригинален фирмен каталог на производител и/или копие/я, извадки от оригинални фирмени каталози, само страниците касаещи съответната номенклатура, и/или принтиран от каталог от сайта на производител документ и/или линк към сайт на производител на оферираните материали по т.1 до 9 включително. Оригиналните фирмени каталози се заверяват на първа страница с подпис и печат на участника. Копията, извадките и/или принтираният от каталога на сайта на производител документ се заверяват на всяка страница с подпис и печат на участника, и следва да съдържат информация за производителя (наименование, адрес, телефон, e-mail). В каталозите не следва да се съдържа информация за цената на представения продукт, пряко свързан с изпълнението на обществената поръчка.
6.1.1.3. Линеен график за дейностите, заложени в техническата спецификация, обхващащ целия период на изпълнение, предложен от Участника. Заложените в графика дейности и срокове за изпълнение трябва да бъдат съобразени с действащите стандарти и нормативи за изпълнение на видовете СРР и с предмета на настоящата обществена поръчка.
6.1.1.4. Декларация за извършен оглед на обекта – образецът на декларацията се предоставя от представител на Възложителя на място при извършване на огледа. Извършаването на оглед на обекта е задължително за всички участници, като липсата на представена попълнена декларация в офертата на участника е основание за отстраняване.
Огледи на помещенията се извършват до изтичане на срока за подаване на оферти в рамките на работния ден (от 08:00 до 16:30 часа), в работни дни, след предварително записване на тел.: +359 052 978 500 (Хрисомир Денев). Предварителното записване следва да бъде направено минимум 1 работен ден по-рано.

Техническото предложение на Участника трябва да бъде с технически параметри идентични или по-добри от техническата спецификация на Възложителя.
Техническо предложение на Участник, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и/или е непълно и/или е без оригинални фирмени каталози на производител и/или копия, извадки от оригинални фирмени каталози и/или принтиран от каталог от сайта на производител документ, без посочени технически характеристики и възможности на предлаганите материали в тях и при несъответствието им с предлаганата номенклатура се предлагат за отстраняване от участие.
Освен на хартиен носител, техническото предложение и приложенията към него се прилагат и на електронен носител. При несъответствие в информацията между електронния и хартиения носител на офертата, за валидна се зачита информацията, предоставена на хартиения носител.
При изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са приложими към предмета на поръчката – дейности по извършване на строително-ремонтни работи.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция за приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 
Интернет адрес: www.nap.bg
- Относно задълженията, за опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Звено за административно обслужване 
Адрес: София 1000, бул. “Княгиня Мария Луиза“ №22, партер, телефон: 02/ 940 6501; 
Интернет адрес: www.moew.government.bg
- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Адрес: София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/ 8119 443; 
Интернет адрес: www.mlsp.government.bg 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: 
Адрес: София 1000, бул. Дондуков №3, телефон: 02/8101 748, 02/8101 753
Интернет адрес: www.gli.government.bg

6.2. Ценово предложение 
Участникът попълва ценово предложение (Образец №5). Към него прилага и попълнена КСС (Образец №5.1) с включени 20% разходи за допълнителни дейности. В количествено-стойностната сметка те посочват предложените от тях единични цени и стойност без ДДС. 
Освен на хартиен носител, КСС се прилага и на електронен носител – таблици в Excel или еквивалент. При различие в информацията между електронния и хартиения носител на офертата, за валидна се счита информацията, предоставена на хартиения носител.
При попълване на КСС, стойностите се закръглят до втори знак след десетичната запетая. При наличие на стойности с числа след него, същите ще бъдат закръглени до втория десетичен знак. 
Не се допуска да бъдат посочвани нулеви стойности. При наличие на нулеви стойности офертата на Участника ще бъде отстранявана от участие.
Предложените от Участника единични цени без ДДС не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.

VI. [bookmark: _Ref2078244]РАЗДЕЛ - ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
1. Данни относно администратора на лични данни.
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-нататък Регламентът) и съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В качеството си на администратор УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД обработва лични данни за цели и на основания, съобразени с изискванията на Регламента и ЗЗЛД.
Общите положения и принципи, съгласно които обработва лични данни се съдържат в Политика на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД при обработване на лични данни, публично достъпна на интернет адреса на лечебното заведение, секция „Защита на личните данни“, http://www.svetamarina.com/?go=t&id=4397. 
Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна 9000, ул.“ Христо Смирненски“ №1.
2. Цели на обработването. Правни основания.
Обработването на личните данни, предоставяни от участниците в настоящата обществена поръчка се извършва в изпълнение на задълженията на Възложителя за прилагане на европейското и национално законодателства в областта на обществените поръчки.
Изискването за предоставяне на лични данни в Част II „Информация за икономическия оператор“ от еЕЕДОП, както по отношение на участниците и техните представители, така и по отношение на подизпълнителите, третите лица и техните представители, е в съответствие със задължението по чл. 67, ал. 4 от ЗОП за прилагане на образеца, утвърден от Европейската комисия с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки.
Във връзка с участието си в обществената поръчка участникът следва да предостави и данни относно наличието/липсата на влезли в сила присъди и конфликт на интереси (чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП), както и данни относно наличието/липсата на свързаност с други участници в поръчката (чл. 101, ал. 11 от ЗОП).
Непредоставянето на горепосочената информация от конкретен участник е основание за отстраняването му от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
Когато Възложителят може да получи по електронен път извлечение от съответния регистър (например съдебен регистър), участникът може да посочи къде може да бъде получена тази информация (т.е. наименованието на регистъра, интернет адрес, идентификационен номер на досието или документа и др.), така че Възложителят да е в състояние да извлече тази информация.
3. Лица, обработващи лични данни в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД.
Достъп до личните данни на участниците имат определени по съответен ред служители на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД при изпълнение на задълженията им.
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД не предоставя лични данни на участниците на трети лица, освен в случаите на обжалване по реда на ЗОП пред Комисията да защита на конкуренцията (КЗК) и Върховен административен съд (ВАС), при проверки от страна на Сметна палата, както и при други условия посочени в ЗОП.
4. Срок за съхраняване на личните данни.
Личните данни, предоставени в офертите на участниците по настоящата обществена поръчка, както и всички документи, свързани със сключването, изпълнението и отчитането на договора за обществена поръчка, съдържащи лични данни, са част от досието на обществената поръчка и ще се съхраняват за срок от 5 (пет) години от датата на приключване на изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата съгласно чл. 122, ал. 1 от ЗОП. 
5. Длъжностно лице по защита на личните данни.
[bookmark: _GoBack]Във връзка с обработването на лични данни физическото лице (субектът на данните) може да се обърне към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД чрез длъжностното лице по защита на личните данни – на тел. 052 978 802 или на електронна поща: dpo.umbal@gmail.com, или в писмен вид в деловодството на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Христо Смирненски“ №1.
6. Право на обжалване.
Право на всяко физическо лице е и да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, на адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, във връзка с обработването на лични данни, свързани с него.

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в документацията за участие се прилага ЗОП и ППЗОП.
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